Тема 4. Лекция 6. Организация производства

1. Направления организации производства

2. Месторасположение объекта

3. Технико-технологическое обеспечение

4. Ресурсное обеспечение

6. Выход на производственную мощность и выполнение производственной программы

1. Направления организации производства

Организация производства ставит своей основной целью достижение намечаемых результатов в кратчайшие сроки и при наилучшем использовании имеющихся производственных ресурсов.

Производственный процесс организуется по трем направлениям:

- Организация материально-вещественных элементов. Решаются вопросы: что выпускать, из чего производить, с помощью какого оборудования и по какой технологии;

- Организация производства в пространстве или территориальная организация производства.

- Организация производства во времени.

В зависимости от масштаба проекта общие задачи организации производства следующие:

по проектам, касающимся структуры народного хозяйства в целом:

- совершенствование структуры народного хозяйства, обоснование масштабов и темпов развития отдельных отраслей;

- совершенствование территориальной организации (размещения) производства в отраслях и регионах;

по проектам в отраслях:

- совершенствование структуры производства в отраслях и отраслевых комплексах, обоснование масштабов и темпов развития отдельных производств;

- совершенствование территориальной организации производства в отрасли (размещения предприятий);

- организация эффективного использования достижений научно-технологического прогресса в отрасли, внедрение новых технологических процессов, систем машин и оборудования, эффективная инновационная политика в отрасли;

по проектам на предприятиях (в хозяйствующих субъектах):

- обоснование объемов выпускаемой продукции, своевременный переход на выпуск новых ее видов, своевременное снятие с производства устаревших образцов;

- увязка пропускной способности цехов, производств, групп оборудования, участков;

- установление порядка передачи предмета труда одного подразделения другому;

- увязка времени работы цехов, производств, участков;

по проектам в масштабах цеха или другого подразделения предприятия:

- правильное сочетание в пространстве и во времени производственных процессов, протекающих на отдельных рабочих местах и участках;

- выравнивание производительности на отдельных стадиях и операциях производственного процесса;

- определение порядка передачи предмета труда с одного рабочего места на другое, с одной операции технологического процесса на другую;

- согласование начала и конца работы на каждом рабочем месте (участке), на каждой операции технологического процесса;

по проектам в масштабе рабочего места:

- создание условий для рационального и комплексного использования всех элементов производственного процесса;

- обоснование применяемого оборудования;

- обеспечение соответствия квалификации рабочего особенностям выполнения работ;

- разработка системы обслуживания рабочего места и снабжения его всем необходимым (сырьем, материалами, энергией, запасными частями и т.д.).

- Организация материально-вещественных элементов. Поэлементная организация производства на уровне хозяйствующего субъекта заключается:

  - в обосновании объемов выпуска продукции;

  - определении видов применяемого при этом сырья, материалов, комплектующих изделий;

  - обосновании вариантов их приобретения и доставки,;

  - в выборе технологии производства и состава оборудования.

  - Такая сложная задача должна решаться как при создании нового предприятия, когда диапазон возможных вариантов наиболее широк, так и в период функционирования предприятия, когда некоторые параметры предопределены.

- Организация производства в пространстве в проектах на уровне хозяйствующих субъектов — заключается:

-в рациональном размещении различных элементов производственного процесса от отдельных рабочих мест до предприятий и объединений;

-в расчленении процесса производства на частные процессы и закреплении их за отдельными подразделениями и рабочими местами;

-в обеспечении взаимосвязи между звеньями основного и вспомогательно-обслуживающего производства.

Здесь решаются следующие конкретные задачи:

- рациональное расположение в пространстве отдельных подразделений основного и вспомогательно-обслуживающего производств;

- рациональное расположение станков, агрегатов, поточных линий и другого оборудования в пространстве;

- рациональное размещение отдельных рабочих мест в пространстве цеха, участка;

- установление рационального взаимодействия предприятия и отдельных рабочих мест внутри этих подразделений.

- Организация производства во времени заключается:

-в разделении по времени выполнения различных операций технологического процесса и производства;

-в установлении последовательности выполнения этих операций.

-в обеспечении рационального сочетания и чередования частных производственных процессов и операций во времени;

-в определении длительности производственного цикла, оптимального объема одновременно выполняемых работ.

В инвестиционных проектах важнейшее значение придается:

-распределению во времени используемых инвестиций;

-динамике достижения проектной мощности предприятия;

-притоку денежных средств;

-получению прибыли;

-динамике возврата кредита и т.д.

2. Месторасположение объекта

Организуя производство в первую очередь решается вопрос  месторасположения объекта.

Определение месторасположения объекта направлено на выявление и объективную оценку преимуществ и недостатков принятого варианта, так как месторасположение влияет на размер издержек и затрат на осуществление проекта и на его функционирование.

Заканчивается же оно характеристикой конкретного земельного участка, а иногда и зданий, и сооружений, если проект базируется на их использовании.

Иногда проект осуществляется и эксплуатируется в нескольких местах.

Факторы влияния на выбор месторасположения объекта

2.1. При создании совместных предприятий, привлечении иностранного капитала следует изучить взаимоотношения власти и бизнеса:

-примеры создания в стране предприятий с иностранными инвестициями;

-практику взаимоотношений с различными властными структурами;

не лишним может оказаться краткая характеристика конституционного строя, структур властных органов;

-процедур согласований с ними различных аспектов создания и функционирования объектов бизнеса;

-система налогообложения;

-проводимая политика в отношении поддерживаемых центральным или региональным органом, необходимость инвестиций в социальной сфере при осуществлении того или иного конкретного проекта;

-льготы для новых предприятий и отраслей экономики, поощрения,  субсидии при создании новых предприятий в некоторых районах страны и др.

-таможенные правила и особенности и т.д.

2.2. Учет естественной окружающей среды, климатических условий и экологии.

Климатические условия оказывают прямое воздействие на затраты, связанные с созданием объекта бизнеса и его эксплуатацией.

Рельеф местности, состояние почвы, уровни подпочвенных вод, возможность и вероятность землетрясений, затоплений оказывают влияние на издержки, связанные со строительством зданий и сооружений, обустройством территории необходимой инфраструктурой. Это может намного увеличить затраты по сравнению с нормальными условиями.

Экологические условия:

1) Учет соседства с субъектами хозяйства, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, последствия техногенных катастроф и др.

2) Если проекты связаны с созданием производств, воздействующих или способных воздействовать негативно на окружающую среду, то это может потребовать дополнительных вложений средств в создание очистных сооружений и дополнительных издержек на их эксплуатацию, т.е. потребуется нейтрализация вредных воздействий на окружающую среду, определение затрат на возведение очистных сооружений и на их текущее содержание.

2.3. Состояние инфраструктуры. Наличие или отсутствие развитой и разнообразной экономической и социальной инфраструктур имеет решающее значение для успеха или неуспеха проекта. Необходимость создания или улучшения социально-бытовой инфраструктуры, включая жилищное строительство.

Производственная инфраструктура имеет крайне важное значение для многих проектов.

Следует выделить наиболее важные, ключевые требования к инфраструктуре. Масштабные проекты предъявляют большие требования по потреблению электроэнергии и другим видам энергии, по рабочей силе, возможностям строительных фирм и т.д.

Для обеспечения нормального функционирования проекта необходимо  определить затраты на создание или реконструкцию каждого элемента инфраструктуры.

Система водоснабжения: источник водоснабжения, действующие сети снабжения водой, необходимость их расширения, обновления, реконструкции. Определить затраты на создание системы водоснабжения необходимой мощности. После этого могут быть определены и текущие затраты на водоснабжение. Иногда ограничением выступает качество воды.

Система канализации. Нужно ответить на вопрос о достаточности или недостаточности мощности канализационной системы для осуществления проекта в намеченном пункте (на конкретной площадке). В случае недостаточности мощности следует определить необходимые затраты на расширение мощности канализационной системы с целью полного обеспечения потребностей проекта.

Система электроснабжения. Определяются необходимые новые элементы системы с целью полного покрытия всего объема потребностей в электроэнергии, надежного и качественного обеспечения электроэнергией хозяйствующего субъекта на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Аналогично и по теплоснабжению.

Если проектом предусматривается поэтапное расширение, реконструкция, модернизация производства, то необходимо определить сроки и размер необходимых затрат на соответствующий элемент производственной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура:

-наличие или отсутствие  железной дороги, примыкание объекта к конкретной станции, возможность отвода ветки к площадке, на которой предполагается разместить объект. количество путей, наличие площадок для погрузки-разгрузки интересующих нас грузов (сырья, топлива, готовой продукции, комплектующих изделий и т.д.), а также возможность использования этих элементов при проведении строительных и монтажных работ (доставке строительных материалов и конструкций, оборудования и др.).

-водный транспорт: наличие береговой линии протекание рек, наличие озер, каналов, их обустройство: строительство портов, пристаней, причалов, приспособленных для приема или отправки конкретных видов грузов, подвижной состав водного транспорта.

-автомобильный транспорт: сеть дорог, как ширина (количество полос), покрытие, подвижной состав автомобильного транспорта, приспособленного к перевозке конкретных видов грузов (сырья, готовой продукции, материалов, комплектующих изделий).

-трубопроводный транспорт (вид продукта, диаметр, мощность) и возможностей его использования при реализации проекта;

-воздушный транспорт, удаленность от ближайшего аэропорта, типы самолеты (грузовые и пассажирские) он может обслуживать.

Средства связи. Уровень их развитости, наличие проводных и беспроводных (мобильных) систем телефонной связи, факсов, Internet, доступность и цены на различные виды связи.

Наличие подрядчиков. При отсутствии квалифицированного подрядчика (строительной организации) потребуется привлечение его из другой местности. А это удорожает проект.

Наличие поставщиков строительных материалов и конструкций, их месторасположение и расстояние до места осуществления проекта.

3. Технико-технологическое обеспечение

3.1. Оборудование

Обеспечение проекта основным и вспомогательным технологическим оборудованием, (механическое, электрическое, электромеханическое, осветительное) стационарным и передвижным (технологические линии, машины и механизмы, станки, агрегаты, устройства и транспортные средства, контрольно-измерительные приборы и т.д.) для проекта (предприятия) в целом и по производственным подразделениям (цехам, участкам).

Установка и монтаж оборудования, фундаменты, опоры, балки, стены, потолки, способ монтажа, шеф-монтаж, привлечение специализированной организации, самостоятельная установка.

Обслуживание оборудование в ходе его эксплуатации. Подготовка тщательно продуманного и обоснованного перечня требуемых запасных частей. При фирменном обслуживании создавать запас запасных частей не нужно. Они входят в плату за обслуживание. Во всех других случаях, исходя из особенностей эксплуатации оборудования, следует определить необходимые виды запасных частей и определить размеры их запаса, нужные для бесперебойной работы оборудования.

3.2. Технология

Использование возможностей применяемой технологии, отличительных особенностей ее. Организация технологического процесса.

Сравнение принятой технологии и других известных и широко применяемых. В чем отличие, преимущества принятой технологии в проекте перед другими, наиболее влияющие на результаты, на качество продукции, масштабы и темпы производства, затраты (себестоимость).

Возможность использования более доступных и дешевых материалов, облегчение сервиса, уникальность технологии и продукции, простота изготовления, комплексность обслуживания и т.д.

Совершенствование технологий на этапе массового производства. Корректировка, доработка, переход к разработке новых технологий.

4. Ресурсное обеспечение

4.1. Обеспечение сырьем и материалами, полуфабрикатами и комплектующими изделиями

Потребности в сырье, материалах, полуфабрикатах и комплектующих изделиях формируются на основании принятой (запланированной) производственной программы и с учетом намеченных к использованию видов сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий и норм их расхода на единицу продукции (услуги).

Необходимо определить поставщиков сырья изготавливаемой продукции, какие применяются основные и вспомогательные материалы,  источники их получения, условия поставки, цены, затраты, кто занимается (будет заниматься) их доставкой, закупкой, перевозкой. Риск нестабильности снабжения сырьем и материалами (поставляемым из-за рубежа). Стабильность или нестабильность цен на сырье и материалы, затрат на их перевозку, доставку, условия хранения сырья и материалов, сроки хранения, необходимость соответствующих емкостей складов и оборудования этих складских помещений.

Запасные варианты снабжения и возможности обеспечения своевременности поставок, формирование страховых запасов сырья и материалов, уменьшение риска непоставок, необходимые мероприятия для безусловного обеспечения стабильности. Репутация поставщиков, их опыт работы и взаимоотношения с проектоустроителем и другими потребителями.

Все это относится также к комплектующим изделиям и полуфабрикатам.

4.2. Обеспечение помещениями

Первый вариант. Строительство помещений. Месторасположение, изыскания, проектирование, их строительство

Второй вариант. Если помещение принадлежит проектоустроителю, то требуется определить, какое необходимо обновление, ремонт и улучшение существующего помещения, каковы будут текущие затраты на его содержание. Если помещение арендуется, то необходимо уточнить условия аренды.

4.3. Кадровое обеспечение:

Персонал, который будет задействован в проекте, делится на персонал, необходимый в инвестиционной фазе, т.е. при разработке проекта, закупке, доставке и монтаже оборудования, подборе кадров, строительстве и подготовке объекта к работе, и персонал, необходимый в эксплуатационной фазе.

Персонал следует также различать и по его категориям, выделяя высший менеджмент, менеджмент среднего звена, служащих, основных рабочих, вспомогательных рабочих и обслуживающий персонал.

Решение кадрового вопроса заключается в том, чтобы четко определить потребность в персонале, изучить обеспеченность различными его категориями, наметить мероприятия по повышению квалификации, переподготовке и обучению.

Потребность в персонале различной квалификации определяется из особенностей проекта и намечаемого штатного расписания проекта в период эксплуатации. Это необходимо определять в динамике на период достижения объектом проектирования его полной производственной мощности.

Следует обратить внимание на такие категории, как вспомогательные рабочие и обслуживающий персонал. В высокотехнологичных производствах занятые здесь люди должны иметь специальную подготовку и нередко высшее образование.

Потребность в трудовых ресурсах может быть определена после того, как установлена производственная программа по периодам, есть полная ясность с оборудованием, технологией и другими аспектами организации производства.

Изучается возможность привлечения квалифицированной рабочей силы в разрезе конкретных профессий и специальностей.

Определяется потребность в подготовке и переподготовке кадров соответствующей квалификации.

Для проектов новых производств, при изготовлении ранее не выпускавшейся продукции, для работы на новом оборудовании может потребоваться подготовка почти всех профессий и специальностей,

Профессия, специальностьТребуется для

реализации проектаИмеется на местеТребуется привлечь дополнительноВ том числе путем

подготовкипереподготовкипривлечения, со стороны

Форма 5.3

Потребность в подготовке и переподготовке кадров

При этом особое внимание необходимо уделять высшему управленческому персоналу, ключевым профессиям и специальностям, не упуская и обеспечение рабочими-станочниками.

Тщательно обоснованная потребность в персонале является основой для определения затрат на него.

Надо учитывать, что в ряде случаев, когда требования к основным рабочим достаточно высокие, найти на месте необходимое количество персонала невозможно. Подготовка же рабочих-специалистов нередко требует определенного времени. Поэтому кадровую проблему следует решать заранее, с тем, чтобы к пуску проекта в эксплуатацию эта проблема была полностью решена.

4.4. Финансовое обеспечение. Этому вопросу посвятим отдельную лекцию.

5. Выход на производственную мощность, выполнение производственной программы

5.1. Обеспечение проектной производственной мощности предприятия по выпуску продукции, оказанию услуг, производству работ по конкретным видам.

5.2. Полное использование возможностей основного оборудования. Если отдельные машины и агрегаты на конкретных производственных участках имеют разную производительность, то изучается возможность решения проблемы.

5.3. Выявляются сдерживающие факторы, не связанные с основным оборудованием: недостаток вспомогательного оборудования, недостаточная емкость складов и т.д. Если производительность зависит от качества сырья, то следует решать эту проблему.

5.4. Динамика использования производственной мощности по периодам времени в соответствии с принятым шагом проектирования, что мешает и что способствует повышению уровня использования производственной мощности, достижение 100%-ного ее использования, причины сдерживания и их устранение.

Выполнение производственной программы.

ПериодПроизводственная мощностьПроизводственная программа (план)Процент использования производственной мощности1. Продукция (услуга) № 11-й2-й3-йИ т.д.

Производственная программа и производственная мощность