Тема 4. Лекция 9. Финансирование и эффективность проектов

1. Издержки проектов

2. Финансирование проектов

3. Оценка проектов

4. Экспертиза проектов

1. Издержки проекта

Финансирование проекта призвано покрыть его издержки

Инвестиционные издержки показывают, сколько средств нужно вложить в проект, чтобы запустить объект в эксплуатацию.

Все издержки делятся на два вида:

- единовременные;

- эксплуатационные.

1.1. Единовременные издержки (инвестиции)

Они состоят из:

- первоначальных инвестиционных издержек;

- предпроизводственных расходов.

Первоначальные инвестиционные издержки определяются как сумма основного капитала, предпроизводственных расходов и чистого оборотного капитала.

Основной капитал — это средства, требуемые для сооружения и оснащения объекта, а чистый оборотный капитал — это средства, необходимые для эксплуатации объекта. Типичная ошибка — не учитывать потребность в оборотном капитале.

Предпроизводственные расходы объединяют следующие виды расходов:

- предварительные расходы на эмиссию ценных бумаг (регистрационные расходы при основании фирмы, оплата юридических и нотариальных услуг, составление, оформление, заверение копий уставных документов, расходы по ценным бумагам, публичные объявления, реклама и др.,

2) на получение ссуд, и договоры о закупке земельных участков;).

3) расходы на подготовительные и предынвестиционные исследования исследования: ПТЭО, ТЭО, производственно-технологические и маркетинговые исследования

4)	плата за ноу-хау и патенты, расходы на обучение, создание временных сооружений, командировочные расходы, плата за работы по продвижению товара (услуги) на рынок, создание сбытовой
сети и др.;

5)	проценты по ссудам, расходы по страхованию
во время строительства;

6) расходы на пусковые испытания, пуск и ввод в эксплуатацию, издержки на замену установок и оборудования;

7) ликвидационные издержки — это затраты, связанные с выводом из эксплуатации основного капитала в конце жизненного цикла проекта.

В качестве единовременных затрат необходимо учесть инвестиции в оборотный капитал.

В качестве инвестиций в оборотный капитал обычно учитываются нижеприведенные составляющие.

- Счета к получению. Это коммерческие кредиты, выданные покупателям (потребителям продукции, работ, услуг) в качестве условия продажи.

- Товарно-материальные запасы. Они включают:

1) производственные материалы, т.е. сырье и вспомогательные материалы,

2)	запасные части,

3)	незавершенное производство

3. Кассовая и банковская наличность. Потребность в них зависит от многих обстоятельств и на практике часто принимается в размере 5 % потребности в оборотном капитале в целом.

При этом следует учитывать, что сама потребность в оборотном капитале возникает не в периоде, для которого проводятся расчеты, а на один период ранее, так как запасы создаются в предыдущем периоде, а в последующем расходуются.

1.2. Эксплуатационные (текущие) издержки – это средства на поддержание производственной мощности на достигнутом уровне, издержки на замену некоторых производственных единиц со сроком службы (эксплуатации) больше одного года.

Эксплуатационные (текущие) издержки включают затраты на производство, а также издержки маркетинга и сбыта продукции.

Принято делить эксплуатационные издержки на переменные, зависящие от объема производства и реализации продукции (услуг), и постоянные, которые остаются неизменными и при увеличении, и при уменьшении объема производственной деятельности.

Переменные издержки меняются приблизительно пропорционально изменению объема производства.

Постоянные издержки остаются неизменными независимо от объема производства и включают в основном накладные расходы, амортизационные отчисления, затраты на долгосрочные услуги по контрактам, арендную плату, затраты на содержание администрации и т.п.

В текущие издержки включают:

Издержки, связанные с приобретением сырья, основных и вспомогательных материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, услуг производственного характера, электроэнергия и топливо на технологические цели

Затраты, связанные с заработной платой производственных рабочих (основных работников),

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда

Амортизационные отчисления основных средств входят структурно в общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Однако, учитывая особую роль и место амортизационных отчислений в инвестиционных проектах, целесообразно отразить их отдельной статьей издержек, с тем чтобы в дальнейшем легко выделить эти расходы из общих затрат на производство и реализацию продукции.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и расходы на организацию, обслуживание и управление производством).

Коммерческие расходы включают затраты на рекламу, маркетинговые исследования, разработку систем организации реализации продукции (услуг) и т.д.

2. Финансирование проектов

Недостаток средств, равно как и их несвоевременное поступление, приводит не только к задержке реализации проекта, но и удорожает его, делает менее эффективным. Поэтому четкое финансирование проекта весьма важно.

Источники финансирования делятся на внутренние и внешние, а последние в свою очередь — на расположенные внутри страны и иностранные.

Внутренние источники финансирования проекта формируются собственными возможностями предприятия и, следовательно, они должны быть хорошо и всесторонне изучены. Неэффективное использование собственных возможностей является препятствием к получению внешнего финансирования.

Опытный специалист (эксперт инвестора) уже при анализе баланса предприятия нередко обнаруживает немало неиспользуемых собственных средств из-за неумелой и неэффективной работы с кредиторами и дебиторами, увлечение получением заемных ресурсов. В этом случае у инвестора возникает подозрение, что фирма, не умея распорядиться собственными возможностями, не сможет эффективно работать и с новыми инвестициями.

Внутренними ресурсами финансирования проекта могут быть:

- накопленная прибыль предприятия;

- накопленные амортизационные отчисления;

- средства от реализации излишних (ненужных) основных средств (внеоборотных активов);

- средства от реализации излишних запасов сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий;

- акционерный капитал.

В том случае, когда собственных внутренних финансовых ресурсов для осуществления проекта недостаточно, прибегают к внешним (по отношению к предприятию-проектоустроителю) источникам.

Внешние источники финансирования подразделяются на:

-расположенные внутри страны, где находится предприятие-проектоустроитель;

-и иностранные.

Предприятие может получить:

- кредиты коммерческих банков;

- средства из фондов поддержки предпринимательства;

- средства из инвестиционных фондов;

- средства фондов венчурного финансирования;

- средства иных специализированных государственных и негосударственных фондов;

- средства от потенциальных партнеров;

- средства от поставщиков сырья и материалов;

- средства от потребителей;

- средства акционеров предприятия;

- средства из бюджета, в том числе от целевых программ развития.

Хорошее обоснование проекта является лучшей основой получения заемных средств.

Для финансирования основного капитала следует рассчитывать на получение долгосрочных ссуд, а потребность в оборотном капитале может быть удовлетворена за счет получения кратко- и среднесрочных ссуд.

Иностранные инвестиции.

Во многих странах интенсивное промышленное развитие происходило и происходит в основном за счет притока иностранного капитала. В любом случае иностранные инвестиции следует рассматривать как дополнительный источник экономического развития страны.

Иностранные инвестиции нередко труднодоступный, но наиболее дешевый источник ресурсов:

- кредиты иностранных банков;

- кредитные линии иностранных государств (связанные и несвязанные) под гарантии правительства;

- кредитные линии World Bank, Europe Bank и других международных финансовых организаций;

- иностранные партнеры, поставщики и потребители, акционеры;

•	зарубежные инвестиционные фонды, грантодатели.

Лизинг. Иногда вместо займов финансовых средств можно воспользоваться услугами лизингодателя и взять определенное оборудование, а иногда и целые производственные единицы в лизинг (аренду).

Лизинг — это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на условиях обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

Механизм лизинга. Лизинговая компания покупает оборудование  себе в собственность за свои и привлеченные средства, а затем сдает в пользование (в аренду) предприятию-лизингополучателю на определенный срок. Лизинговая компания обязана приобрести то оборудование и у тех поставщиков, которые указал лизингополучатель.

Лизингополучатель, как правило, выкупает оборудование в конце срока договора лизинга. Условия договора не меняются в течение всего срока его действия. По международной практике сроки лизинга зависят от периода амортизации оборудования.

Венчурное инвестирование

Венчурные инвестиции - это инвестиции в венчурные (рисковые) проекты освоения новой продукции или технологий.

Для организации венчурного инвестирования создаются венчурные фирмы.

Источники средств венчурных фирм:

- личные сбережения их учредителей;

- венчурный капитал банков и других финансовых структур;

- пенсионные фонды;

- страховые компании;

- средства корпораций, благотворительных фондов, иностранных инвесторов;

-средства населения.

Поддержку им может оказывать государство. Венчурные фонды могут формироваться за счет средств организаций.

Типичный венчурный портфель состоит, как правило, из не менее 10 проектов, где 4 оказываются несостоятельными, 3 — малоудовлетворительными и только 2 — достаточно удовлетворительными, а I — подходящий и соответствует всем требованиям.

Венчурному бизнесу обязаны своим могуществом такие крупнейшие фирмы, как Microsoft, UpJohn и др. Примером первых ростков инновационного венчурного бизнеса может служить разработка и внедрение высоких технологий в Силиконовой долине в Калифорнии.

Поиск инвесторов.

Формирование состава инвесторов начинается с нахождения потенциальных инвесторов. Задача заключается в том, чтобы убедить их стать реальными инвесторами. Для этого потенциальным инвесторам необходимо предоставить аргументированную информацию о достоинствах проекта, как с точки зрения его прибыльности, так и о реакции на него со стороны государства и общественности.

Основные требования к предприятию, претендующему на внешнее финансирование:

- показать себя умелым хозяйственником. Никто не даст ресурсов тому, кто не умеет ими хорошо распорядиться. А если предприятие плохо использует собственные ресурсы, нет гарантии, что оно будет эффективно использовать внешние;

- нужно четко показать, что внутренних источников нет, они исчерпаны и реализация проекта без внешнего финансирования невозможна;

- предприятие должно быть готово предоставить любую полную и точную информацию о себе и о проекте, не составляющую коммерческой тайны. Открытость инвестору крайне важна, он должен видеть, как и где будут работать его деньги. Предприятие также должно быть готово к конструктивному сотрудничеству;

- необходимо показать наличие четко работающей команды менеджеров с высокой профессиональной подготовкой и опытом работы.

3. Оценка проектов

Правильно проведенная оценка эффективности и анализ полученных результатов позволят инвестору получить ответы на нижеприведенные вопросы.

- В течение какого периода времени окупятся вложенные средства?

- Какова предполагается отдача от вложенных средств?

- Какой из нескольких вариантов проекта более выгоден с точки зрения осуществления финансирования?

- Каков запас финансовой прочности проекта?

- Ухудшение каких составляющих проекта наиболее существенно скажется на результатах?

Оценивая проекты рассматривают экономическую, бюджетную и социальную эффективность.

Экономическая  эффективность проекта характеризуется финансовыми результатами, а также соотношением этих результатов с затратами, связанными с реализацией проекта. Рассчитываются следующие показатели.

Поток реальных денег – разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в каждом периоде осуществления проекта.

Отток денежных средств – это приобретение активов и увеличение оборотного капитала, т.е. затраты на инвестиционную деятельность:

- на землю;

- здания, сооружения;

- машины, оборудование, передаточные устройства;

- нематериальные активы;

- прирост оборотного капитала.

Приток денежных средств – это поступления от продажи и других источников.

Показатели прибыльности (рентабельности) позволяют дать оценку эффективности использования активов компании. Эффективность определяется соотношением чистой прибыли и суммой активов или финансовых расходов, использованных для получения этой прибыли.

При оценке финансовой эффективности инвестиционного проекта показатели рентабельности означают "отдачу от ..." (от англ. return on ...), например, "отдача от использования активов".

Рентабельность активов оценивается путем соотношения чистой прибыли с общей суммой активов по балансу.

Рентабельность собственного (акционерного) капитала характеризует эффективность использования только собственных источников финансовых ресурсов предприятия. При расчете этого показателя используется чистая прибыль предприятия в соотношении с размером собственного капитала предприятия.

Рентабельность используемого капитала (или рентабельность инвестиций) рассчитывается путем сопоставления чистой прибыли предприятия, скорректированной на размер процентных платежей по долгосрочным задолженностям, со средним размером капитала компании в течение года. Смысл этого показателя состоит в анализе эффективности использования капитала компании.

Под капиталом понимается указанная в балансе сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств.

Рентабельность продаж  определяется как соотношение чистой прибыли и объема продаж в денежном выражении.

Коэффициент рентабельности продаж показывает, какую долю составляет прибыль в выручке от реализации.

Расчет точки безубыточности производится следующим образом:

Точка безубыточности =

Постоянные издержки

Цена - Переменные издержки на единицу продукции

Показатели платежеспособности и ликвидности отражают способность компании рассчитаться по своим долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении задолженностей предприятия и тех средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

Платежеспособность предприятия — это, прежде всего, способность отвечать по долгосрочным обязательствам без ликвидации долгосрочных активов.

Для оценки платежеспособности чаще всего используются нижеприведенные показатели.

Отношение суммарных обязательств компании к ее суммарным активам показывает, насколько активы компании финансируются за счет привлечения заемного капитала. Чем меньшая доля финансируется из внешних источников, тем более стабильным считается положение предприятия. У большинства производственных компаний значение этого показателя находится в пределах 0,3—0,7.

Отношение заемных средств к собственным средствам компании показывает соотношение заемных и собственных средств компании и рассчитывается по следующей формуле:

Ликвидность определяется соотношением задолженности и ликвидных средств, находящихся в распоряжении предприятия. Ликвидными называются такие средства, которые могут быть использованы для погашения долгов:

- наличные деньги в кассе;

- депозитные вклады, размещенные на счетах в банках;

- ценные бумаги;

- реализуемые элементы оборотных средств, такие как сырье, топливо.

Ликвидность означает безусловную платежеспособность предприятия и предполагает постоянное равенство между активами и обязательствами как по общей сумме, так и по срокам наступления платежей.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств в течение определенного периода:

Согласно общепринятым международным стандартам, считается, что этот коэффициент должен находится в пределах от единицы до двух. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть по меньшей мере достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе предприятие окажется под угрозой банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более, чем в два (три) раза считается также нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

Коэффициент промежуточной ликвидности.  В некоторых зарубежных источниках он называется также коэффициентом "лакмусовой бумажки" или "быстрым индексом". Он рассчитывается путем деления суммы денежных средств, быстро реализуемых ценных бумаг и дебиторской задолженности на сумму краткосрочных обязательств. Он характеризует способность компании рассчитаться со своими кредиторами в текущий момент:

Нормативное значение данного показателя находится в пределах от 0,7 до 0,9.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность предприятия мгновенно рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам. Для его расчета текущие пассивы сравниваются только с теми денежными средствами, которыми располагает предприятие в конкретный момент времени:

Проект может считаться ликвидным, если значение данного коэффициента равно или больше 0,2.

1. Коэффициент оборачиваемости активов (или коэффициент капиталоотдачи) характеризует эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, показывает, сколько раз за анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующую прибыль, или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов:

Ко а = Выручка от реализации / Среднегодовая стоимость активов. 	Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует о более эффективном использовании оборотных средств.

2. Коэффициент оборачиваемости текущих активов:

Ко.т.а.  = Выручка от реализации / Среднегодовая стоимость текущих активов.

3. Коэффициент оборачиваемости запасов:

Коз = Себестоимость реализованной продукции / Среднегодовая стоимость материально-производственных запасов.

При оценке эффективности инвестиций следует учитывать, что инвестиции осуществляются в начале проекта, а поступления приходятся на более поздние периоды, что сокращает ценность последних с точки зрения настоящего момента и не позволяет напрямую сравнивать данные денежные притоки и оттоки. Для решения этой проблемы проводят экономическую оценку эффективности инвестиций с использованием метода дисконтирования.

Дисконтирование — процесс приведения будущих денежных потоков к текущему моменту времени.

Инфляционные процессы, происходящие во многих странах, влияют на реальную стоимость денежных средств. В этом случае, с одной стороны, ставка дисконта включает значение прогнозируемой инфляции, выраженное в процентах.

Наряду экономической эффективностью оцениваться может бюджетная и социальная эффективность проекта

Бюджетная эффективность отражает влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы республиканского или местного бюджета.

Социальная эффективность проекта. Можно рассматривать:

- изменение количества рабочих мест;

- улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников;

- изменение условий труда работников;

- изменение структуры производственного персонала;

- изменение надежности снабжения населения региона или населенного пункта отдельными видами товаров (энергией, продовольствием и др.);

- изменение уровня здоровья работников и населения;

- экономия свободного времени и др.

4. Экспертиза проектов

Экспертиза проектов — обязательная процедура.

Основные направления экспертизы обычно включают семь аспектов. Коммерческое направление. Оценивается проект как коммерческое мероприятие, дающее прибыль. Сопоставляются вложенные средства  с прибылью.

Техническое и Анализируется правильность выбора технологии производства, закупки основного и вспомогательного технологического оборудования, организации поставок сырья, материалов, энергоресурсов технологическое направление. и другие производственные аспекты, заложенные в проект.

Институциональное направление обращает внимание на соответствие решений по проекту действующему законодательству страны, где предполагается осуществление проекта. Здесь анализируется правильность применения в проекте особенностей налогообложения, калькулирования затрат, лицензирования и т.д.

Социальное направление рассматривает проект с точки зрения решения социальных вопросов в государстве, регионе и районе осуществления проекта. Оно касается занятости населения, заработной платы работников, охраны труда, решений по вопросам развития социально-бытовой инфраструктуры и т.п.

Экологическое направление призвано рассмотреть проект с точки зрения его взаимоотношений с окружающей средой. Нарушает ли осуществление проекта экологическое равновесие и как в проекте решены вопросы охраны природы, нейтрализации вредных воздействий проекта на окружающую среду.

Финансовое направление дает оценку эффективности инвестиций, их формирования и использования для реализации проекта.

Экономическое направление анализирует все стороны и особенности эффективности проекта. Здесь уделяется внимание методам расчета, полноте экономических расчетов. Делается заключение о правильности выводов, целесообразности осуществления данного проекта в представленном на экспертизу варианте.

Экспертиза проектов в зависимости от того, кто ее проводит, бывает государственной, ведомственной, внутренней и внешней. Выделяют также независимую экспертизу.

Государственная экспертиза. Государственная комплексная экспертиза инвестиционных проектов в Республике Беларусь проводится с целью подготовки заключения для принятия решений о государственной поддержке проектов. Ее проводит Министерство экономики Республики Беларусь в случаях реализации проектов с привлечением иностранных кредитов или же кредитов банков республики под гарантии Правительства Республики Беларусь, использования централизованных инвестиционных ресурсов, участия государства в создании предприятия с иностранными инвестициями, предоставления хозяйствующему субъекту льгот по налоговым и таможенным платежам.

Правительство Республики Беларусь может определять условия, при которых инвестиционные проекты подлежат экспертизе только республиканского органа государственного управления.

При проведении государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов основными критериями оценки являются:

- актуальность проекта, его соответствие стратегии развития отрасли;

- финансовое состояние инвестора;

- техническая, технологическая, финансовая возможность и целесообразность реализации проекта в намечаемых условиях;

- обоснованность инвестиций в проект и государственного участия в нем;

- научно-технологический уровень привлекаемых и создаваемых в проекте технологий;

- конкурентоспособность продукции (услуг), перспективность рынков сбыта, эффективность стратегии маркетинга, принятой в проекте;

- сравнительные показатели эффективности и устойчивости проекта.

Государственная комплексная экспертиза инвестиционного проекта осуществляется в течение не более 30 дней со дня поступления материалов по проекту в Министерство экономики Республики Беларусь.

Государственная комплексная экспертиза проектов основывается на следующих материалах:

1)	представляемое проектоустроителем или инвестором
письменное заявление с приложением:

- бизнес-плана проекта;

- для иностранного инвестора, не являющегося резидентом Республики Беларусь, легализованной выписки из торгового регистра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его места нахождения или постоянного места жительства; при этом легализация должна быть проведена не позднее одного года до подачи документов;

- заключения республиканского органа государственного управления или объединения, в подчинении которого находится инвестор или проектоу- строите ль, если такое подчинение имеется, либо к компетенции которого относятся вопросы, связанные с выпуском намечаемой продукции (оказанием намечаемых услуг);

- заключения аудитора о финансовом состоянии инвестора или проектоустроителя;

2)	истребованные по запросу Министерства экономики зак-
лючения:

а)	Министерства финансов Республики Беларусь:

- о существующей и прогнозируемой задолженности инвестора (проектоустроителя);

- о ранее предоставленной ему государственной поддержке;

- об объемах недополученных доходов бюджета, связанных с предоставлением льгот, и их компенсации;

- об оценке целесообразности государственной поддержки данного проекта. В случае привлечения иностранных кредитов под гарантии Правительства Республики Беларусь дополнительно;

- о валютоокупаемости проекта;

- об условиях предоставления кредитов;

- о возможности их использования;

б)	Комитета по науке и технологиям Республики Беларусь о
научно-техническом уровне используемых технологий:

- по проектам, претендующим на государственную поддержку, установленную для производств, основанных на новых и высоких технологиях;

- по проектам с привлечением иностранных кредиторов под гарантии Правительства Республики Беларусь;

- по иным проектам в случаях и на условиях, установленных Правительством Республики Беларусь.

Для проведения государственной комплексной экспертизы проектов Министерством экономики по его запросу и с согласия инвестора и проектоустроителя могут приглашаться независимые эксперты. Затраты на независимую экспертизу несут инвестор и проектоустроитель. При проведении государственной комплексной экспертизы проектов в обязательном порядке обеспечивается коммерческая тайна в отношении сведений, содержащихся в представленных материалах. Заключение о результатах экспертизы выдается инвестору или проектоустроителю не позднее 5 дней со дня ее завершения. При отрицательном заключении проект может быть доработан и представлен на повторную экспертизу. Повторное рассмотрение проекта проводится в сроки, которые установлены для вновь поступивших проектов.

Срок действия заключения по государственной комплексной экспертизе для подготовки решения о государственной поддержке проекта составляет один год.

Государственная научно-техническая экспертиза проектов проводится Комитетом по науке и технологиям с целью определения научно-технического уровня технологий, намечаемых в проекте и разработке, привлечению и использованию в случае, если проект претендует на государственную поддержку. Эта экспертиза проводится в течение 30 дней со дня поступления материалов.

Для получения гарантий Правительства Республики Беларусь по иностранным кредитам проект после положительного заключения государственной комплексной экспертизы, включая заключение Министерства финансов, представляется в Министерство иностранных дел. Это министерство готовит материалы по проекту и вносит их на рассмотрение Правительства в течение не более 30 дней.

Гарантия Правительства Республики Беларусь по исполнению обязательств проектоустроителя или инвестора перед иностранным кредитором предоставляется Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Контроль за использованием и погашением иностранных кредитов проводится банком-агентом, банком-гарантом, Министерством финансов и органом государственного управления по принадлежности проектоустроителя и инвестора, а также иными органами валютного контроля.

Ведомственная экспертиза проводится ведомственными структурами по их заказу и преследует цель определения или проверки эффективности проекта, правильности принятых исходных данных и условий. Особое внимание при проведении ведомственной экспертизы уделяется соответствию проектных решений в рассматриваемом проекте экономической, технической, технологической и иной политике, проводимой органами руководства отраслью.

Внутренняя экспертиза проводится специалистами хозяйствующего субъекта с целью проверки и контроля выполнения проектного задания разработчиком проекта. Внутренняя экспертиза позволяет выявить ошибки и неточности в работе проектировщика (разработчика проекта) и принять меры к их устранению.

Внутренняя экспертиза проводится по тем же направлениям, которые рассмотрены выше и, конечно, особое внимание должно уделяться финансовому и экономическому направлениям.

Внешняя экспертиза заключается в передаче проекта на рассмотрение в специализированную организацию. Желательно, чтобы эта организация не имела отношения и организационно не была связана с проектоустроителем и разработчиком. В этом случае экспертиза становится независимой.

Экологическая экспертиза проектов

Одна из главных целей экологической политики как неотъемлемой части общей социально-экономической политики государства состоит в снижении антропогенной нагрузки до минимального уровня, обеспечении рационального и эффективного использования всех природных ресурсов и необходимости перехода к непрерывному экологическому сопровождению хозяйственной деятельности. Экономическое развитие должно учитывать не только экономические интересы производителей, но и экологические интересы общества, включая принципы экологической безопасности, сохранения качества окружающей среды и защиты здоровья населения, т.е. обеспечить устойчивое развитие.

Основными принципами государственной экологической экспертизы являются: приоритет охраны жизни и здоровья человека; законность, научная обоснованность и гласность; комплексность оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, а также последствий этого воздействия на социально-экономическое развитие общества; независимость экспертов при осуществлении ими своих полномочий.

Основным назначением государственной экологической экспертизы является:

- определение достаточности и обоснованности мер по охране окружающей среды, предусматриваемых проектным решением планируемой деятельности;

- определение уровня экологической опасности, которая может возникнуть в процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности;

- предупреждение возможных неблагоприятных воздействий планируемой деятельности на окружающую среду.

Государственная экологическая экспертиза носит обязательный характер и предшествует принятию хозяйственных решений.

Проведение государственной экологической экспертизы возложено на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальные органы.

В структуре областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды есть отделы государственной экологической экспертизы проектов.

Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать двух месяцев со дня представления всех необходимых документов,

Финансирование работ по всем проектам и программам осуществляется только при наличии положительного заключения экспертизы.

Реализация проектных решений, подлежащих государственной экологической экспертизе, без положительного заключения является правонарушением, а лица, виновные в его совершении, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Правонарушениями в области проведения государственной экологической экспертизы являются также: невыполнение заключения государственной экологической экспертизы; умышленное представление неполной и недостоверной информации; невыполнение или некачественное выполнение необходимых научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ для оценки воздействия планируемой деятельности на состояние окружающей среды; необъективность оценки документов, представленных на государственную экологическую экспертизу; несоответствие заключения государственной экологической экспертизы требованиям законодательства; несоблюдение срока проведения государственной экологической экспертизы.

Государственная экологическая экспертиза финансируется за счет средств республиканского бюджета.

Наряду с государственным законом предусматривается возможность проведения общественной независимой экологической экспертизы независимыми группами специалистов по инициативе граждан и общественных организаций. Ее заключение рассматривается государственными органами, осуществляющими экологическую экспертизу. Общественная независимая экологическая экспертиза проводится за счет средств заинтересованной стороны или на общественных началах.