Тема 4. Лекция 4.

Предварительное технико-экономическое обоснование и бизнес-план проекта

- Предварительное технико-экономическое обоснование проекта

2. Бизнес-план проекта и его структура

Организация бизнеса предполагает вначале определение вида (или видов) продукции, работ, услуг, которые могут быть востребованы на рынке.

Затем выбирается технология изготовления продукции или производства работ, далее подбирается техника, оборудование, система машин и агрегатов.

После этого следует выбор сырья, материалов, комплектующих изделий.

Каждая стадия представляет собой отдельную подзадачу, потому что все эти этапы и стадии взаимосвязаны.

| Выбор сырья и материалов |  | Выбор оборудования | —» | Выбор технологии | —> | Выбор вида выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.3. Этапы выбора выпускаемой продукции

Выбор и обоснование вида выпускаемой продукции требует организации и проведения маркетинговых исследований, т.е. систематической обработки данных о рынке соответствующих продуктов и сопутствующей рыночной среде.

Решив вопросы выбора выпускаемой продукции и месторасположения объекта предстоит разработать предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта (ПТЭО — Pre-Feasibility Study) — это подведение итогов исследования возможностей в виде документа, напоминающего по содержанию бизнес-план.

В ходе работы над проектом может быть составлено не одно, а несколько ПТЭО вследствие наличия разнообразных возможностей при выборе оборудования, технологии, сырья, мощности, месторасположения, а также финансирования. Иногда в ПТЭО указывается несколько вариантов, которые имеют примерно одинаковые (но всегда наилучшие) шансы быть реализованными.

Предварительное технико-экономическое обоснование не должно копировать форму и содержание бизнес-плана. В ПТЭО основное внимание уделяется экономическим и финансовым расчетам. Все остальные стороны и аспекты проекта (маркетинг, производство, управление и т.д.) рассматриваются и приводятся в ПТЭО только для того, чтобы можно было определить издержки производства, инвестиции, результаты производства, с тем, чтобы составить отчеты о прибылях и убытках, денежных потоках и балансе денежных средств.

При получении неясного ответа, сомнений, появлении новых обстоятельств вновь проводятся исследования возможностей.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) и бизнес-план, если их разрабатывать по всем правилам, представляют собой дорогостоящий и достаточно длительный процесс. Это серьезное научное исследование и, прежде чем вкладывать крупные средства в такие исследования, следует оценить идею проекта с помощью предварительного ТЭО или предварительного бизнес-плана.

В ПТЭО должны содержаться ответы на нижеследующие вопросы.

- Все ли возможные альтернативы проекта рассмотрены?

- Оправдывает ли концепция проекта проведение дальнейших исследований путем составления бизнес-плана (ТЭО)?

- Какие исследования должны быть произведены для признания возможности осуществления проекта и каковы его особенности в этом плане?

- Является ли идея проекта жизнеспособной и привлекательной для инвесторов?

- Соответствуют ли принятым стандартам экологическая ситуация на участке и в районе осуществления проекта, изменится ли она после осуществления проекта?

ПТЭО — это промежуточная стадия между исследованием возможностей и детальным бизнес-планом (ТЭО). Различия между ними лишь в степени детализации и глубине разработки вариантов проекта. Структура ПТЭО полностью соответствует структуре бизнес-плана (подробного ТЭО).

На стадии ПТЭО выполняется детальный анализ возможных альтернатив проекта, его вариантов. Это вызвано тем, что на стадии бизнес-планирования это слишком трудоемко, дорого, да и нет необходимости каждый вариант превращать в бизнес-план.

Обычно рамки проекта определяются рассмотрением вариантов и возможных альтернатив в следующих областях (компонентах) исследования:

-стратегии и рамки проекта (виды продукции, состав производств, другие виды деятельности и т.д.);

-рынок и маркетинг;

-сырье и другие применяемые материалы (основные, вспомогательные), комплектующие;

-место расположения, участок, окружающая среда;

-технология и оборудование;

-организация производства;

-трудовые ресурсы, обучение, потребность в управленцах;

-временные рамки, график;

-бюджет (варианты мобилизации собственных и привлеченных средств).

В ПТЭО обосновываются:

-производственная программа;

-выбор оборудования и технологии;

-виды применяемого сырья и материалов;

-размещение предприятия, цеха, производства;

-схемы доставки сырья и материалов, поставок готовой продукции;

-размещение элементов оборудования;

-организация и обеспечение производства и др.

От проведения ПТЭО можно отказаться лишь в случае проведения предварительных исследований заранее, в рамках другого проекта или еще в каком-либо особом случае. Таким случаем в частности является хорошо и всесторонне выполненные исследования возможностей, где и на экономическую сторону вопроса обращено самое пристальное внимание.

Иногда ПТЭО может заменить бизнес-план. Если инвестор уже разобрался в ситуации в рамках другого проекта, технология, оборудование, маркетинг и многое другое ему уже известны и нужно выполнить лишь необходимые экономические расчеты, чтобы сделать правильные выводы о принятии решения об инвестировании.

Рекомендуется нижеприведенная схема (структура) ПТЭО.

- Резюме. Краткий обзор всех основных решений по каждому из вопросов проекта.

- Предпосылки и история проекта:

- спонсоры;

- история осуществления;

- перечень уже проведенных исследований и их стоимость.

3. Анализ рынка и концепция маркетинга:

- основная идея, цели и стратегия проекта;

- спрос и рынок:

а)	оценка размера отрасли и ее потенциала, рыночные
лидеры, рост отрасли в прошлом, оценка будущего с
указанием имеющихся планов и программ, размещение предприятий отрасли по территории страны или региона, важнейшие из существующих проблем, перспективы, общее качество продукции и услуг в отрасли;

б)	импорт в прошлом и его будущие тенденции, объемы импорта и цены;

в)	роль отрасли в национальной экономике, перспективы и цели развития отрасли;

г)	размер спроса, его рост в прошлом, основные факторы и показатели, определяющие рост спроса;

- концепция маркетинга, прогноз продаж, бюджет маркетинга:

а)	описание концепции маркетинга, выбранных целей и
стратегий;

б)	ожидаемая конкуренция для проекта со стороны действующих и потенциальных производителей и поставщиков;

в)	местонахождение рынков;

г)	программа и график продаж;

д)	предполагаемые годовые (или по иным принимаемым
периодам) поступления от продаж основных и побочных продуктов и услуг;

е)	предполагаемые затраты по периодам на стимулирование сбыта и маркетинг;

4) производственная программа:

а)	основная продукция (услуга);

б)	побочная продукция;

в)	отходы и затраты на их удаление по периодам.

4.	Материальные ресурсы, приблизительная потребность,
положение с поставками, оценка затрат по периодам на материальные ресурсы:

- сырье;

- основные материалы;

- вспомогательные материалы;

- комплектующие изделия;

- полуфабрикаты;

- энергия всех видов;

- услуги, требуемые для проекта.

5.	 Месторасположение объекта, участок, окружающая среда:

- предварительный выбор и соображения;

- оценка стоимости земли;

- предварительная оценка воздействия проекта на окружающую среду.

6.	Производственные вопросы проекта:

- обоснование производственной мощности, достижение ее по периодам;

- соотношения между объемами продаж, производственной мощностью и необходимыми материальными ресурсами;

- предварительное определение рамок проекта;

- технология и оборудование:

а)	технология и производственная мощность;

б)	описание предлагаемой технологии и прогноз ее совершенствования;

в)	воздействие технологии на окружающую среду;

г)	оценка технологии по месту ее возможного приобретения;

д)	основные компоненты потребного предлагаемого оборудования: производственного; вспомогательного; сервисного; прочего;   5) строительство:

а)	схема работ по строительству, расположение зданий
и сооружений, краткое описание намеченных к применению строительных материалов;

б)	примерная оценка затрат на строительство.

7.  Организационная схема и накладные расходы:

- примерная организационная схема:

а)	общее руководство;

б)	производство;

в)	реализация;

г)	администрация;

- предполагаемые накладные расходы:

а)	общезаводские;

б)	административные;

в)	иные.

8.	Трудовые ресурсы:

1)	предполагаемые потребности в трудовых ресурсах:

а)	рабочих;

б)	служащих;

в)	специалистов по видам;

- предполагаемые расходы на трудовые ресурсы.

9.	Календарный план осуществления проекта:

- предполагаемые сроки осуществления отдельных этапов проекта;

- предполагаемые затраты на осуществление проекта.

10.	Финансовый анализ и инвестиции:

- оценка (расчет) полных инвестиционных затрат:

а)	основной капитал;

б)	оборотный капитал;

- предполагаемое финансирование проекта, структура капитала, источники, издержки финансирования;

- производственные издержки;

- финансовая оценка:

а)	срок окупаемости;

б)	простая норма прибыли;

в)	точка безубыточности;

г)	внутренняя норма прибыли;

д)	анализ чувствительности;

5) предварительный экономический анализ затрат и выгод.

Экономические и финансовые расчеты в ПТЭО проводятся на основе предварительных, предполагаемых данных.

Для перехода от ПТЭО к бизнес-плану проводятся дополнительные исследования, позволяющие уточнить и конкретизировать все, а особенно наиболее важные исходные данные.

Приступают к составлению бизнес-плана только после того, как на стадии предварительного технико-экономического обоснования получены положительные ответы на все вопросы..

Если хотя бы на один вопрос получен отрицательный ответ, свидетельствующий о том, что данный вариант проекта или его идея в целом не может быть эффективной по любой из причин, следует либо отвергнуть идею полностью, либо изменить что-либо в проекте или вернуться на стадию исследования возможностей, с тем чтобы найти иные варианты воплощения идеи проекта.

2. Бизнес-план проекта и его структура

3) Бизнес-план (технико-экономическое обоснование — Feasibility Study) должен дать всю необходимую информацию для принятия решения об инвестировании. Поэтому все аспекты и особенности проекта должны быть четко определены и критически оценены, причем альтернативные варианты здесь уже не излагаются и не анализируются. Это делается на стадии ПТЭО и при исследовании возможностей.

Бизнес-план — это четкое описание уже обоснованного варианта, где излагается принятая стратегия маркетинга, указывается:

-достижимая доля рынка;

-необходимые производственные мощности;

-месторасположение (размещение) предприятия;

-применяемые сырье и материалы, технология и оборудование;

-воздействие объекта на окружающую среду (если это имеет существенное значение и такое воздействие имеет место).

Здесь определяются объемы необходимых инвестиций, включая и оборотный капитал, издержки, поступления от продаж (объемы реализации) и прибыль.

Следует иметь в виду, что окончательная оценка как инвестиционных, так и производственных издержек, равно как и расчеты экономической целесообразности и эффективности, должны проводиться только тогда, когда очерчены рамки проекта, учтены все аспекты его и не осталось невыясненных обстоятельств.

Несмотря на то, что бизнес-план сходен по содержанию и структуре с ПТЭО, различает их большая точность и обоснованность всех исходных данных, расчетов и описаний в бизнес-плане.

Бизнес-план должен дать всю необходимую информацию о целесообразности осуществления проекта и принятия решения об инвестировании.

По результатам проработки бизнес-плана может быть получен общий отрицательный результат (некачественное составление ПТЭО и др. причины). Тогда делается вывод о нецелесообразности инвестирования и осуществления проекта. Позитивность такого результата в том, что предотвращается ошибочное выделение и использование дефицитного ресурса — капитала. Следовательно, такой результат уберегает нас от ошибочных решений, а это уже хороший результат. Средства, потраченные на исследования и разработку бизнес-плана, оправданы тем, что не позволили потратить достаточно большие денежные средства неэффективно.

Рассмотрим структуру, которой можно придерживаться  при разработке бизнес-плана.

Первым разделом бизнес-плана является резюме или краткое изложение сути проекта. Составляется, однако, этот раздел последним, после завершения разработки бизнес-плана проекта.

В нем в краткой форме (не более трех страниц) излагаются самые основные положения и решения проекта, экономические и финансовые результаты.

Необходимость такого раздела в том, что это дает возможность ознакомиться с общими результатами и идеей проекта: при возникновении интереса — читать весь бизнес-план, при его отсутствии — прекратить чтение.

Обычно структура резюме с большими сокращениями повторяет структуру самого бизнес-плана. Здесь отсутствуют подробности и какие-либо расчеты, дается только результат. Иногда последовательность изложения может отклоняться от глав разделов основной части бизнес-плана.

В инвестиционных проектах в начале резюме указывается цель разработки бизнес-плана: привлечение такого-то количества инвестиций для выпуска такого-то объема такой-то продукции. Здесь же указывается хозяйствующий субъект — инициатор проекта (так называемый проектоустроитель). Приводятся основные предпосылки создания проекта, общие черты его стратегии, рыночная ситуация, месторасположение с ориентацией на сырье или рынок, обстоятельства, содействующие проекту. В заключение дается финансовый анализ (результаты) и выводы. Резюме объемом более трех страниц неприемлемо, так как потенциальный инвестор может не захотеть читать более длинный текст и проект не получит инвестиций только по этой причине. Иногда в резюме показываются ключевые точки (даты), динамика выпуска продукции (оказание услуг), кадры, задействованные в проекте, владельцы предприятия.

К написанию резюме (обзора) следует отнестись с особым вниманием, ведь его прочтет большее число людей, чем весь проект. Это, по сути, визитная карточка проекта.

Структура основной части бизнес-плана в разных источниках подается по-разному. Нередко она зависит от целей и назначения проекта и бизнес-плана. К разработке конкретного проекта следует подходить творчески и рекомендуемые структуры использовать, ориентируясь на особенности проекта.

Ниже рассмотрим один из вариантов структуры основной части, который, по нашему мнению, отвечает условиям большей части проектов.

В главе I основной части (сразу после резюме-обзора) целесообразно дать характеристику предприятия-проектоустроителя, хозяйствующего субъекта — кредитополучателя, от которого исходит инициатива разработки проекта. Здесь следует указать основные направления и цели деятельности, местонахождение, все виды адресов и телефонов, состояние на сегодняшний день и историю компании, владельцев и высший менеджмент, достижения и возникшие проблемы. Особое внимание следует обратить на то, новая это компания или уже существующая.

Таким образом, читатель сразу знакомится с существом дела и дальнейшие главы воспринимаются сквозь призму этой главы.

В главе II могут рассматриваться преимущества (выгоды) и риски проекта. Преимуществами являются географическое положение, транспортные пути, стоимость рабочей силы, наличие сырья и материалов и т.п. При рассмотрении рисков следует учесть законодательство об условиях бизнеса, инфляцию, коррупцию, преступность, идеологическую заданность, политическую ситуацию и др.

В главе III обычно рассматривается и анализируется рынок товара и услуг. Здесь отмечаются масштабы производства, потребители продукции или услуг, доля рынка, занимаемая и намечаемая по результатам проекта для кредитополучателя-проектоустроителя, конкуренты и их удельный вес на рынке в динамике, размеры самого рынка и его предполагаемая динамика, сильные и слабые стороны конкурентов, клиентура проектоустроителя, особенности выпускаемой продукции (цена, качество, доступность потребителю), особенности рынка (сезонность, подверженность влиянию факторов с указанием каких именно и т.д.), конкуренция и ее влияние на динамику рынка. Здесь же нужно указать потенциальных покупателей, барьеры во внутренней и внешней торговле, мешающие реализации товара. Исходя из всего этого, в конце главы делается прогноз возможной реализации на весь жизненный цикл проекта по видам товаров и услуг в натуральном и денежном выражении, причем может использоваться местная валюта и также СКВ в зависимости от обстоятельств.

В главе IV отмечается, какую стратегию маркетинга намерена проводить в жизнь фирма по реализации производимой продукции, оказываемых услуг, как будут находиться, привлекаться покупатели и клиенты, почему они предпочтут продукцию или услуги фирмы по данному проекту, какова будет ценовая политика продаж в динамике по мере развития производства и охвата рынка, чувствительность самого рынка к качеству, объемам предложения, ценам. Указываются и меры по привлечению потребителей, льготы, рекламные мероприятия самого различного вида: телевидение, радио, газеты, журналы, рекламные листы, листовки и т.д.

Описывается система дистрибьюции: магазины, столы заказов, прямая фирменная продажа, организация дистрибьюции; оплата продавцов-реализаторов, их состав и профессиональная подготовка, обучение; упаковка товара и т.д.

Глава V посвящается продукции и услугам. Здесь описываются особенности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, важно сразу указать, сколько видов и вариантов будет выпускаться. Дается краткое, по существу описание технологии, сырья, материалов, комплектующих изделий, отличия от других существующих продуктов. Указываются необходимая квалификация кадров, нужно ли обучение, переобучение; применяемые в производстве нематериальные права собственности: лицензии, патенты, торговые марки, иные права; направления развития и совершенствования продукции и услуг, необходимые исследования, потенциал развития.

В главе VI рассматриваются вопросы производства:

- анализируются месторасположение предприятия, его близость/отдаленность к сырью, потребителям;

- дается характеристика производственных помещений: зданий и сооружений; потребность в строительстве или ремонте; принадлежность помещения (свое или арендное); стоимость аренды. Желательно дать схему месторасположения и план зданий;

- указывается потребность в кадрах по видам профессий, затраты на их содержание (оклады, премии, системы оплаты труда и общая сумма расходов на это в год или иной принятый в расчетах период);

- приводится потребность в оборудовании с указанием производительности и цены приобретения и доставки;

- концентрируются все исходные данные для определения текущих затрат по элементам;

- указываются все поставщики сырья, материалов, комплектующих, а также электроэнергии и всего, что необходимо в производстве; подчеркиваются кооперированные связи, их необходимость и эффективность.

Глава VII посвящается менеджменту:

- дается характеристика владельцев фирмы, инициаторов и заказчиков проекта, менеджеров и других ключевых сотрудников и участников проекта с краткими биографическими и профессиональными данными о них;

- указывается система вознаграждения (оплаты труда) и заинтересованности наемного персонала; наличие (есть или нет) внешних советников (формальных и неформальных), консультантов по бухгалтерским, юридическим вопросам, банковским делам и т.д.;

- даются принципы подбора кадров в управление и на производство, необходимость в обучении.

В главе VIII отражаются ключевые (критические) точки:

- разработка проекта (если он сложный, то и здесь несколько ключевых точек);

- получение инвестиций;

- пуск в эксплуатацию;

- достижение проектной мощности;

- возврат кредита;

- завершение проекта, переход в новый.

Глава IX посвящается финансированию проекта. Здесь подводятся итоги прежних расчетов и указывается, сколько всего средств необходимо для реализации проекта, структура этих средств: основной капитал, оборотный и прочее; сколько в проект вкладывает инициатор и заказчик; временная динамика вложения средств; сколько и для чего нужно заемных средств; права собственности в фирме в связи с проектом; сроки получения заемных средств, варианты финансирования и участия инвестора: кредит, доля в будущей собственности и другое; гарантии кредита: правительство, своя собственность, собственность другой фирмы и так далее; способы выхода инвестора из проекта и сроки возврата кредита.

В главе X приводятся финансовые расчеты. Следует иметь в виду, что все предыдущие главы бизнес-плана проекта подготовляют, дают информацию для экономических расчетов, а некоторые из них в этих главах уже произведены. Все это дает возможность сосредоточиться на заключительных (финишных) финансовых расчетах и выводах по проекту в целом.

В этой главе (если это не сделано ранее) приводятся калькуляции текущих затрат на производство всех видов выпускаемой продукции. В свою очередь это открывает возможность составления таблицы прибылей и убытков по периодам за все время выхода проекта на запланированную мощность (достижение проектной мощности по всем видам продукции и услуг). После этого составляется проектно-балансовая ведомость и ведомость денежных потоков, в которой определяется срок окупаемости инвестиций и возврата кредитов.

В связи с тем, что последние три документа могут занимать несколько страниц, обычно они приводятся в приложении.

Завершается глава X аналитическими финансовыми коэффициентами.

Завершается бизнес-план заключением, где делаются выводы и даются рекомендации, подводящие итог всей работе над бизнес-планом. Приводятся окончательные решения о целесообразности или нецелесообразности дальнейшей работы над проектом, возможности вернуть кредит, окупаемости инвестиций.

После завершения разработки бизнес-плана и его оформления составляется

4) Оценочное заключение — отчет об инвестиционных возможностях (Appraisal Report). Отдельные оценочные заключения готовят различные участники проекта, в первую очередь и в обязательном порядке — проектоустроитель и инвестор.

Чем выше качество бизнес-плана, тем легче работа по оценке проекта. Обычно к моменту готовности бизнес-плана уже потрачены время и определенные средства и оценочное заключение дает четкий ответ на вопрос: оправданы ли ожидания проектоустроителя и трата средств на разработку бизнес-плана. Еще раз подчеркнем, что отрицательных ответов бояться не нужно.

Оценочное заключение (отчет об инвестиционных возможностях — Appraisal Report) может базироваться и на экспертизе проекта.

Экспертиза проекта имеет ряд направлений, важнейшими и решающими обычно являются экономическое и финансовое. Экспертиза состоит в проверке всех исходных данных, расчетов и выводов.